浙江省2010年4月高等教育自学考试

公路工程经济试题

课程代码：10107

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.道路工程建设项目是按照一个总体设计进行施工的各个__________的总和。（      ）

A.单位工程	B.分部工程

C.分项工程	D.施工过程

2．管理的基本职能一般包括决策与计划、__________、控制与协调、教育与激励。（      ）

A.预测与经营	B.组织与指挥

C.调查与分析	D.生产与经营

3.在项目的规划和决策阶段，__________应作为编制设计任务书的依据。（      ）

A.项目建议书	B.交通量预测

C.预可行性研究报告	D.工程可行性研究报告

4.编制公路工程预算时，辅助生产现场经费以__________为基数，按15％的费率计算。（      ）

A.直接费	B.定额基价

C.定额直接工程费	D.人工费

5.编制公路工程预算时，计划利润的计算方法是：（定额直接工程费＋间接费）×（      ）

A.3％	B.4％

C.5％	D.6%

6.关于影子价格，以下四个表述中错误的是（      ）

A.经济价格	B.调整价格

C.市场价格	D.效率价格

7.在建设项目有多个备选方案进行比较时，下列分析中错误的是（      ）

A.当差额投资内部收益率ΔIRR≥ic（财务基准收益率）时，以投资大的方案为优

B.净现值较大的方案为优，净现值率较大的方案为优

C.费用现值较大的方案为优

D.无资金限制时，净现值NPV较大者为优，有资金限制时，净现值率NPVR较大者为优

8.招标单位如果需要对发出的招标文件进行补充说明或局部澄清、修正时，最迟应在投标截止日期前__________天，以书面形式通知所有投标者。（      ）

A.10	B.15

C.30	D.45

9.施工项目编制成本计划时，计划成本可以等同于（      ）

A.固定成本	B.变动成本

C.预算成本	D.施工预算成本

10.采用流水作业组织施工时，流水施工的细部流水就是不同的专业队组组织的流水，此时施工队组与__________相等。（      ）

A.流水节拍t	B.流水步距K

C.移动速度V	D.施工过程数n

二、填空题（本大题共4小题，每空1分，共8分）请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.在产品经营管理方面，对道路工程经营管理中的科学性、__________和__________提出更高的要求。

2.“可行性研究”包含的意思有两点：一是__________，二是__________。

3．编制公路工程预算时，现场经费包括__________、__________。

4.财务盈利能力分析主要是以__________、__________及投资回收期等作为评价指标，考察投资的盈利水平。

三、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1．单位工程由分项工程组成，分项工程由分部工程组成。（      ）

2．交通量观测的方法主要有间隙观测法、连续观测法、临时观测法。（      ）

3．招标投标活动中应遵循公开、公平、公正和保密的原则。（      ）

4．当所属各分项工程全部合格，其加权平均分不小于85分，且所含主要分部工程全部评为优良时，则该分部工程的质量评级应评为优良。（      ）

5．道路养护管理的核心是路面的养护与管理。（      ）

四、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

1．基本建设

2．材料预算价格

3．外差成本

4．招标

五、问答题（本大题共4小题，每小题7分，共28分）

1．什么是企业管理的两重性？简述加强企业管理的意义。

2．公路建设的国民经济效益由哪些部分组成？

3．投标报价的决策方法有哪些？

4．施工组织设计分为哪几类？简述施工组织原则。

六、计算题（本大题共2小题，每小题11分，共22分）

1．现有交通量统计资料如下表所示。以2005年为基年，按交通量平均增长曲线模型推算2015年的交通量。

| 年份 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通量 （辆/日） | 2565 | 2180 | 1860 | 1620 | 1489 | 1294 |

2.某道路建设项目，投资方案是：一次性投资140万元，并且每年末需要养护费6万元，道路使用期12年，年利率为8％。试计算其复利年金终值。