全国2011年4月高等教育自学考试

电力企业经济管理试题

课程代码：02268

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.下列指标中，不属于盈利能力评价指标的是（      ）

A.内部收益率	B.净现值

C.资本金利润率	D.资产负债率

2.股份制企业业务活动的监督机构是（      ）

A.董事会	B.股东大会

C.监事会	D.总经理

3.以节约成本、增加产品品种、提高产品质量、治理“三废”、劳动保护等为主要目标的改建工程项目称为（      ）

A.基本建设项目	B.基本改造项目

C.技术建设项目	D.技术改造项目

4.已知现值为P，在折现率为i0，年数为n的条件下，计算年金A的换算系数符号为（      ）

A.(P/A，i0，n)	B.(A/P，i0，n)

C.(F/A，i0，n)	D.(A/F，i0，n)

5.企业利润最大化的必要条件是（      ）

A.边际收益最大	B.边际成本最小

C.边际收益等于边际成本	D.边际收益小于边际成本

6.在网络图中，关键作业是指（      ）

A.消耗人力、物力最大的作业	B.消耗时间最长的作业

C.作业时差为零的作业	D.消耗时间最短的作业

7.在个别储备定额基础上，按物资的分类类别确定的储备定额为（      ）

A.绝对储备定额	B.经常储备定额

C.类别储备定额	D.综合储备定额

8.发电量和供电量等指标属于电力企业的（      ）

A.产量指标	B.产值指标

C.质量指标	D.效率指标

9.以下关于全面质量管理的描述中，错误的是（      ）

A.全面质量管理中的“质量”是指产品质量

B.全面质量管理是全过程的管理

C.全面质量管理是全员性的质量管理

D.全面质量管理是运用多种管理技术和手段的综合性质量管理

10.对拟实施方案进行财务分析时，应采用的价格是（      ）

A.可比价格	B.市场价格

C.不变价格	D.影子价格

11.按照当前的生产条件和市场价格情况，重新购建某项固定资产所需的费用，称为（      ）

A.原始价值	B.完全重置价值

C.折余价值	D.残留价值

12.根据电力需求增长率与国民生产总值增长率的比值进行电力需求预测的方法属于（      ）

A.用电单耗法	B.移动平均法

C.指数平滑法	D.电力需求弹性系数法

13.目前，我国电力企业的组织形式主要为（      ）

A.国有独资公司、企业集团、股份制企业和股份合作制企业

B.外资企业、股份制企业和企业集团

C.合伙企业、有限责任公司和股份制企业

D.外资企业、合伙企业和有限责任公司

14.在一定时期中，假定其他条件不变，对于一个市场价格，生产者所愿意出售的物品的数量，称为对应于这一价格的（      ）

A.市场需求量	B.市场供给量

C.均衡产量	D.生产量

15.招标、投标阶段的工作内容包括发布招标信息、资格预审、现场勘察、标前会议和（      ）

A.开标	B.接受投标书

C.评标	D.定标

16.提出项目的构想和意向，并对建设项目的必要性、可行性进行技术、经济论证和方案比较，确定项目是否成立等属于项目建设程序的（      ）

A.项目决策阶段	B.工程设计阶段

C.建设施工阶段	D.竣工验收阶段

17.施工环境的控制不包括以下哪方面的内容（      ）

A.自然环境的控制	B.心理环境的控制

C.管理环境的控制	D.劳动作业环境的控制

18.在网络图中，节点的最早时间表示（      ）

A.从该节点引出的作业的最早可能开始时间

B.进入该节点的作业的最早结束时间

C.从起始节点到该节点的各条路线中最短一条路线所耗费的时间

D.从终止节点到该节点的各条路线中最短一条路线所耗费的时间

19.两部制电价将电价分为（      ）

A.居民用电电价和工业用电电价	B.基本电价和电度电价

C.非工业用电电价和工业用电电价	D.普通工业用电电价和大工业用电电价

20.计划管理的灵活性含义是指（      ）

A.计划应尽量多地调整

B.计划绝对不允许调整

C.计划的时间应尽量短

D.计划的制定应尽可能考虑各种可能因素，尽量少调整计划或方便调整

21.下列模型中，属于一元线性回归模型的是（      ）

A. y=axb+x2	B. y=a+b1xl+b2x2，

C. y=a+bx	D. y=a+bx2

22.以下关于“现值”的叙述中，正确的是（      ）

A.现值是资金的真实价值	B.现值是一个相对概念

C.现值是一个绝对概念	D.现值是将来某个时点的资金价值

23.将项目的财务内部收益率IRR与行业(或企业)的基准收益率i0比较，当该项目可以接受时，IRR与i0的关系为（      ）

A. IRR＜i0	B. IRR=i0

C. IRR≥i0	D. IRR＞i0

24.无限公司的股东对公司债务承担（      ）

A.连带有限责任	B.有限责任

C.连带无限责任	D.以出资额为限的责任

25.以下关于战略与战术关系的描述中，不正确的是（      ）

A.战略是总体谋划，战术是具体行动

B.战略是全局的，战术是局部的

C.战略与战术既有密切联系，又有明显区别

D.先有战术，后有战略

26.以下关于电力系统可靠性和安全性的叙述中，正确的是（      ）

A.电力系统可靠性包括安全性

B.电力系统安全性包括可靠性

C.电力系统安全性与可靠性无任何联系

D.电力系统可靠性和电力系统安全性分别表示两种不同的概念，但其目的一致

27.企业要保持一定量的存货，就要发生存货成本的开支，存货成本包括（      ）

A.采购成本、机会成本和储存成本	B.采购成本、订货成本和现金成本

C.现金成本、订货成本和储存成本	D.采购成本、订货成本和储存成本

28.某企业战略强调的是投入少量或中等程度的资源，保持现有产销规模和市场占有率，巩固现有的竞争地位，这种类型的战略是属于（      ）

A.发展型战略	B.稳定型战略

C.紧缩型战略	D.混合型战略

29.从事电力设备以及相关设施的产品开发、生产制造、维修服务等活动的企业属于（      ）

A.发电企业	B.供电企业

C.电力建设企业	D.电力修造企业

30.预测期为8年的电力需求预测属于（      ）

A.即期预测	B.短期预测

C.中期预测	D.长期预测

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31.复利计息法是指不仅对________计算利息，而且对利息也计算利息。

32.按电力需求预测的内容，可将其分为电量预测和________两大类。

33.现代企业制度是按社会主义市场经济要求，以完善的企业法人制度为基础，以________为特征，以公司企业为主要形态的新型企业制度。

34.按索赔的合同依据，索赔可分为合同内索赔、合同外索赔和________。

35.现金成本一般包括机会成本、________和管理成本三种。

36.物资消耗定额的考核指标有：物资消耗率、物资损耗率和________。

37.电力企业设备管理可分为设备的技术管理和设备的________________两个方面。

38.使市场需求量等于市场供给量的价格，称为________。

39.最佳资本结构应同时满足综合资本成本率低和________两个条件。

40.项目的目标可分为成果性目标和________两大类。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

41.物资需用量

42.电网调度

43.电力企业管理

44.期间费用

45.经济合同

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

46.影响固定资产折旧的因素有哪些?

47.项目建设的过程分为哪几个阶段?

48.现代企业制度的特征有哪些?

49.供电管理的内容和任务主要有哪几个方面?

50.财务分析的主要内容有哪些?

五、计算题（本大题共1小题，共5分）

51.某电力企业发行优先股50万元，股利率15％，筹资费用率4％，企业所得税税率为33％，试计算优先股的资本成本率。

六、综合分析题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

52.某项目净现金流量如下表所示，试计算其净现值指标，并判断该项目在经济上是否可行(i0=10％)。

| 年 份 | 0 | 1-2 | 3-8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净现金流量（万元） | -300 | 60 | 90 |

53.某工程计划作业明细表如下，试绘制工程计划网络图，计算节点时间参数并确定关键路线和总工期。

作业明细表

| 作业代号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前作业 | - | A | A | A | B、C | E | D | F、G |
| 作业时间(天) | 4 | 1 | 2 | 2 | l | 1 | 1 | 2 |