浙江省2011年7月高等教育自学考试

电力企业经济管理试题

课程代码：02268

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.有限责任公司的股东对公司债务所负的责任为(      )

A.无责任	B.连带无限责任

C.以出资额为限的责任	D.以个人全部财产为限的责任

2.生产要素主要有三类，除了自然资源和资本外，还包括(      )

A.土地	B.技术

C.劳动	D.管理

3.供电负荷与用户负荷的关系(      )

A.供电负荷等于用户负荷	B.供电负荷小于用户负荷

C.供电负荷大于用户负荷	D.供电负荷可能大于也可能小于用户负荷

4.时间序列预测法，是根据电力需求预测哪条原则建立起来的？(      )

A.连贯的原则	B.相关的原则

C.类推的原则	D.均衡的原则

5.电力战略规划的五年计划通常指(      )

A.长远规划	B.中期规划

C.近期规划	D.远景规划

6.任何一条关键路线上的作业时间之和______非关键路线上的作业时间之和。(      )

A.大于	B.小于

C.等于	D.可能大于也可能小于

7.全面质量管理PDCA循环中A代表(      )

A.处理阶段	B.实施阶段

C.检查阶段	D.计划阶段

8.ISO9000与TQC的共同的理论基础是(      )

A.管理科学	B.质量管理学

C.质量标准	D.统计分析

9.电力企业生产管理要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保证安全生产和(      )

A.降低能耗	B.连续供电

C.统一调度	D.电能质量

10.某公司发行普通股800万元，股利率为15％，筹资费用为24万元，预计以后每年增长股利2％，则普通股成本率为(      )

A.15％	B.15.46％

C.17.46％	D.17％

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

11.电力市场的基本特征是(          )

A.开放性	B.公平性

C.竞争性	D.协调性

E.公正性

12.电力战略规划按种类分，可分为(          )

A.发电规划	B.供电规划

C.用电规划	D.送、变、配电设备建设规划

E.资金规划

13.技术经济分析划分为(          )

A.财务分析	B.技术分析

C.国民经济分析	D.投资分析

E.环境影响分析

14.企业计划的编制方法包括(          )

A.综合平衡法	B.盈亏分析法

C.网络计划法	D.逐步分析法

E.滚动调整法

15.网络图时间参数的计算法有(          )

A.图算法	B.模拟算法

C.表算法	D.统筹算法

E.计算机算法

16.项目建设过程的阶段包括(          )

A.项目决策	B.投资分析

C.工程设计	D.建设施工

E.竣工验收

17.引起工程变更的原因有(          )

A.业主提出的变更	B.监理工程师提出的变更

C.承包商提出的变更	D.设计工程师提出的变更

E.周边业主提出的变更

18.流动负债包括(          )

A.应付债券	B.短期借款

C.应付福利费	D.应付利润

E.应付票据

19.用电管理业务主要包括(          )

A.用电监察	B.节约用电

C.营业管理	D.线损管理

E.计量管理

20.煤的存储管理原则包括(          )

A.避免自燃	B.减少氧化和风化

C.存储时间不能长	D.避免露天

E.存储温度不能超过60摄氏度

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.建立企业法人制度，关键是确立______。

22.企业为了维持一定现金留存量，而放弃一定的获利机会，这种代价称为现金的______。

23.社会资源优化配置的标志是：______。

24.时间序列法包括移动平均法和______。

25.负荷预测中的中期负荷预测的预测期为：______。

26.在企业人力资源开发和管理工作中，______是其主要内容。

27.机动时间参数可分为总时差和______两种。

28.建设项目的工程设计主要包括初步设计和______。

29.项目管理的特点是实施______。

30.物资出库供应是物资工作直接为______的环节。

四、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

31.电力市场

32.复利法

33.经济外汇净现值

34.网络计划法

35.电力企业物资管理

五、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

36.电力企业组织形式。

37.简述送变电规划的程序。

38.项目建设管理的主要工作内容是什么？

39.简述电力企业发、供电生产管理的特点。

40.简述企业财务管理的任务。

六、计算题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

41.某地区1995年到2000年，用电量的年平均增长率为6.5%，国民生产总值的年平均增长率为6%，2000年的需电量为15MWh，2001年至2005年的国民生产总值的年平均增长率为7%；试求该地区的电力需求弹性系数，并利用电力需求弹性系数法预测2001年的需电量。

42.某工程投资15亿元，施工期为5年，每年分摊投资为3亿元。如果全部投资由银行贷款，贷款利率为10％，问工程投产时欠银行多少钱？

43.某发电股份有限公司向银行借款200万元，年利息率6%，所得税率为30%；发行债券300万元，年利息率8%，发行债券费用为20万元。试求借款成本率和债券成本率。

七、综合分析题（本大题10分）

44.某水电工程计划投资20000万元，3年建成，满足项目需要的投资方案有两种：

方案一：第1年8000万元，第2年6000万元，第3年6000万元；

方案二：第1年4000万元，第2年6000万元，第3年10000万元，

试用净现值法比较两种投资方案哪个更好？（假定投资发生在年初，i=6%）