全国2008年10月高等教育自学考试

建筑经济与企业管理试题

课程代码：02447

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.企业事业单位为提高生产效率，改进产品质量，或改进产品方向，对原有设备、工艺流程进行技术改造的项目称为（      ）

A.改建项目	B.扩建项目

C.迁建项目	D.恢复项目

2.下列资产不属于固定资产的是（      ）

A.厂房	B.机器设备

C.原材料	D.铁路

3.按照施工顺序合理组织施工的原则不包括（      ）

A.坚持先地下后地上	B.土建与安装各工序统筹安排

C.合理组织流水施工和立体交叉作业	D.场内和场外分别考虑

4.资金还原公式是（      ）

A.A=P（A／P，i，n）	B.A=P（P／A，i，n）

C.A=F（A／F，i，n）	D.A=F（F／A，i，n）

5.某建筑公司2003~2008年平均发展速度为110％，已知2003年的总产值为120亿元，预测2009年公司的总产值为（      ）

A.209.58亿元	B.212.59亿元

C.234.12亿元	D.240.00亿元

6.某产品生产项目有三个可行方案可供选择，各方案的自然状态及收益值估算如下表所示，经市场调查，确定产品销路好。用肯定型决策方法选择最佳方案是（      ）

A.A	B.B

C.C	D.无

| 收益值 状态 方案 | 销路好 | 销路一般 | 销路差 |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | 50 70 30 | 30 25 15 | -30 -50 -6 |

7.项目现金流出不包括（      ）

A.经营成本	B.税金

C.投资	D.折旧

8.反映有外汇收支的项目计算期内各年外汇的余缺程度的报表是（      ）

A.资产负债表	B.外汇收益表

C.外汇现金流量表	D.财务外汇平衡表

9.一般来说，对项目进行敏感性分析，取定的不确定因素主要有：产品产量、价格、投资和（      ）

A.回收期	B.经营成本

C.财务净现值	D.偿债期

10.功能评价方法可分为两大类，即功能成本法和（      ）

A.功能价值法	B.功能系数法

C.功能分析法	D.功能识别法

11.价值工程对象选择的强制确定法步骤包括求功能系数、求成本系数和（      ）

A.功能分析	B.功能评价

C.求综合系数	D.求价值系数

12.建筑企业经营目标的主要内容包括贡献目标、信誉目标、职工物质生活水平提高目标和（      ）

A.领导获奖目标	B.发展目标

C.市场目标	D.机构扩张目标

13.建设单位对施工合同管理的内容包括工期管理、质量管理和（      ）

A.施工人员管理	B.施工设备管理

C.结算管理	D.施工成本管理

14.按索赔目标分类，索赔包括工期索赔和（      ）

A.变更索赔	B.费用索赔

C.终止索赔	D.加速索赔

l5.计划利润等于预算造价减去（      ）

A.结算收入	B.工程实际成本

C.工程预算成本	D.工程总成本

16.直接经济损失在十万元以上，不满三十万元的重大质量事故级别为（      ）

A.一级	B.二级

C.三级	D.四级

17.在全面质量管理的统计分析方法中，用以确定主要因素、次要因素和一般因素的方法是（      ）

A.因果分析图	B.排列图

C.控制图	D.相关分析图

18.以下不属于技术管理基本工作的是（      ）

A.技术交底	B.建立技术档案

C.技术开发	D.工程质量的检查与验收

19.为了避免某些材料因季节影响供应而建立的储备是（      ）

A.经济储备	B.经常储备

C.季节储备	D.保险储备

20.用来测算计划期间工程成本中各项直接费成本计划降低额的依据是（      ）

A.成本记录报表	B.降低成本计划表

C.技术组织措施计划表	D.管理费用计划表

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21.建筑企业中长期经营计划的内容一般包括（          ）

A.生产发展规模	B.生产基地建设规划

C.人才开发规划	D.生产技术发展规划

E.主要技术经济指标规划

22.国际上可行性研究阶段划分包括（          ）

A.机会研究	B.项目建议书

C.初步可行性研究	D.可行性研究

E.项目决策评估

23.非肯定型决策方法有（          ）

A.最大最小法	B.最大最大法

C.最大可能法	D.折衷法

E.遗憾决策法

24.建筑项目技术评价主要是对所选技术、工艺、装备等进行（          ）

A.先进性评价	B.可靠性评价

C.经济性评价	D.适用性评价

E.节能性评价

25.市场经济条件下，建筑企业素质可以表现为（          ）

A.企业规模	B.竞争能力

C.应变能力	D.盈利能力

E.组织形式

26.按索赔的处理依据分类，索赔包括（          ）

A.工期索赔	B.合同内索赔

C.合同外索赔	D.费用索赔

E.道义索赔

27.全面质量管理的PDCA是指（          ）

A.实施	B.计划

C.组织	D.检查

E.处理

28.建筑企业计划按内容分类包括（          ）

A.机械施工计划	B.附属辅助生产计划

C.财务计划	D.月度计划

E.企业固定资产投资计划

29.属于建筑工人计件工资具体形式的有（          ）

A.包工工资制	B.等级工资制

C.直接计件工资制	D.浮动工资制

E.累进计件工资制

30.建筑企业经济活动分析的技术方法，一般常用的有（          ）

A.比较法	B.代替法

C.差额计算法	D.平均分析法

E.比重分析法

三、填空题（本大题共8小题，每空1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31.建筑业的主要任务是以建设城乡住宅、公共建筑、工业建筑及_________设施为重点。

32.建筑现代化是建筑业的生产力所应达到的水平，是建筑工业化发展的_________阶段。

33.施工图设计是在初步设计或_________设计的基础上，绘制出的完整、详尽的建筑、结构、安装图纸。

34.为了节约材料费，必须在材料_________、运输、保管、使用及_________等环节采取有效的措施。

35.建设工程施工合同（示范文本）由_________、_________和专用条款三部分构成。

36.建筑企业计划管理包含编制、_________、检查及总结分析评价四个环节。

37.建筑产品达到或能满足社会和人民需要和标准所具有的特性称为_________。

38.按不同的经济内容，建筑企业的成本可分为工程成本、工业产品成本、_________和材料采购成本。

四、判断改正题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列各题是否正确，正确的划√，错误的划×，并加以改正。

39.建筑产品同其它商品一样，是使用价值和价格的统一体。（      ）

40.FIDIC《土木工程施工合同条件》适用于大型复杂的总价合同。（      ）

41.项目经理是企业法人在工程项目管理中的全权代表。（      ）

42.成品保护的质量控制不属于建筑工程质量控制的内容。（      ）

43.超额劳动工资属于职工工资结构中固定工资部分。（      ）

五、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

44．简述按投资主体分类的基本建设投资项目类型。

45．简述价值工程分析中提高价值的途径。

46．简述现场施工管理的重要性。

47．简述全面经济活动分析的内容。

六、计算题（本大题共3小题，共20分）

48．（6分）某预制板生产厂，已知产品单件变动费用100元，售价220元，该厂年固定费用40万元，产品单件税金20元，试问：

（1）该厂盈亏平衡点的产量为多少？

（2）当生产能力为每年3万件时，年利润为多少？

（3）为使该厂年利润达100万元，年产量应为多少？

49．（7分）某建筑企业购置施工设备，有两个方案可供选择，有关数据如下表：

| 方案 | 设备投资 | 设备寿命 | 年使用费用 | 基准收益率 | 期末残值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30000元 | 6 | 2000元/年 | 10% | 500元 |
| B | 40000元 | 9 | 1600元/年 |  | 0 |

试用年费用法对两方案进行比较，选择最优方案。（结果保留两位小数）

50．（7分）某企业购置一台设备，原值200万元，使用年限为4年，企业确定净残值率为5%，试用年数总和法计算前三年各年的折旧率和折旧额。