安阳润达产业小镇建设发展有限公司

简  介

安阳润达产业小镇建设发展有限公司于2016年05月16日在安阳市工商行政管理局开发区分局登记成立，是经安阳市城乡一体化示范区管委会研究，由安阳市城乡一体化示范区建设投资有限公司出资设立的。公司性质为国有独资公司，公司注册资本为5000万元人民币，现为安阳新东投资集团有限公司全资子公司。主要业务范围包括：产业小镇24平方公里规划区域内土地的开发投资；土地综合治理及资本运营；城市基础设施项目投资；房地产项目投资；新农村建设投资；保障性安居工程建设投资；中小企业创业投资及服务；园林绿化工程服务等内容。

目前公司建设项目：

单层钢结构标准化厂房：该项目位于高庄镇大官庄村北地东明路以东，工兴西路以北，高宝路以西，安南高速（工环路）以南。占地面积约186亩，建设10栋单层钢结构厂房及配套辅房等，跨度18-24m,高度为13-14.5米不等，设计行车载荷10-20吨，共计约10万平方米，预计总投资约2亿元。建设内容包括：10栋单层钢结构厂房主体建设、附房建设、玻璃幕墙、精装修、各种安装工程、土建工程、室外工程配套、景观绿化、附属配套基础设施建设等全部工程。项目8月16日正式开工，南厂区6栋厂房，目前钢结构主体已经基本完成。厂房屋面檩条预计10月底安装完毕，墙面檩条和屋面板预计11月10日安装完毕；北厂区4栋厂房基础地槽已施工完毕，部分钢结构吊装已完成，钢结构主体预计10月底完成。厂房屋面檩条预计11月4日安装完毕，墙面檩条和屋面板预计11月10日安装完毕。

创业创新智慧中心（以下简称双创中心）：“创业创新智慧中心”项目位于高庄镇大官庄村北地东明路以西，工安路以北，高宝路以西，安南高速（工环路）以南。用地面积220.8亩，建筑形式为三层钢结构，抗震设防烈度为八度，总建筑面积：13.22万平方米，建设标准化厂房10栋，使用功能为：电子类丙类厂房，一层层高8.0m，二层、三层层高均为5.5m，总建筑高度为：19.5米，室内外高差：0.30m，设计使用合理年限为50年，主要为青年创业提供生产，加工及创储的创业平台。每幢厂房根据设计不等，每幢厂房与厂房之间实行平行建筑。企业可根据生产设计布局进行随意分割和拼合。

目前多层厂房有159.28亩土地将在10月28号以后进行挂牌，挂牌后就可以有正式规划条件书，进行办理土地手续。